PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Alexandre Ramos de Paula, 1700561 Julio César Nascimento de Oliveira, 1714943 Leila Laface da Silva, 1709617 Victor Procópio dos Santos, 1716610

| Disciplina | Projeto Integrador para Engenharia de Computação VII |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da UNIVESP | Sistema de Monitoramento e Analise, focado em filtrar os termos comentados relacionados as doenças mais populares no momento, das redes sociais. |
| Título provisório do trabalho | Sistema Integrado de Monitoramento e Análise de tendências de doenças epidêmicas |
| Problema | As pessoas estão desinformadas com relação a sintomas e modos de prevenção acerca das doenças que se espalham mundialmente. |
| Objetivo | Idealizar um sistema de monitoramento e analise que permita identificar as doenças mais populares no momento. E recomendar orientações de prevenções oficiais sobre cada doença. (considerando a quantidade de notícias e informações falsas, divulgadas nas redes sociais, de que forma o projeto contribuiria para superar o problema e alcançar os objetivos?) Usando fontes confiáveis de orientação e apresentando links de tudo que é divulgado pelo site. |
| Polo(s) | Santos-SP |
| Orientador do PI |  |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais as ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O local de aplicabilidade do projeto é a população brasileira informatizada. Como se deu a escolha pelo projeto e sua aplicação em um contexto tão amplo? O local do projeto é o que melhor se coloca para uma aplicação web. Quais membros do grupo participaram da escolha do local da aplicação do projeto A escolha de uma aplicação web se deu em reunião dos participantes do grupo e aproveitando as características técnicas e as experiências dos componentes habituados ao trabalho em tal plataforma.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descreveu o local da visita; as percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

As pessoas entrevistadas (que pessoas são essas? Considerando a abrangência indicada) ihh Lascou. relataram dificuldades em definir fontes onde as informações sobre as doenças e seus cuidados sejam confiáveis e acessíveis de modo fácil e com linguagem inteligível.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela UNIVESP.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Devido a vasta diversidade de fontes de notícias e informações, as pessoas não têm a facilidade de distinguir o que é fato ou fake. Isto posto, foi identificado com o público-alvo, que por muitas vezes recebem informações não verdadeiras. (a fake news é hoje uma das piores pragas presentes nas redes sociais, como distingui-las entre o que será filtrado?) As informações sobre as doenças serão padronizadas pelos integrantes do curso e não serão retiradas dos twitters pesquisados mas de fontes verificadas.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no projeto integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A proposta é definir um sistema integrado de monitoramento e analise, que filtra os termos comentados relacionados as doenças mais populares no momento, das redes sociais. Através de uma API, essas informações serão tratadas e apresentadas junto com os sintomas e as formas de prevenção, em um web site. (explique melhor como se dará o tratamento da informação e como será devolvido, á comunidade, seu resultado.) A informação filtrada mostrará um ranking de doenças mais. Citadas e indicará ao usuário a página com informações e detalhes que possam ajudar na prevenção sempre com indução de fontes e verificação de conteúdo.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada, os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados), as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas.  Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Pesquisar sobre a temática geral.. | TODOS | 23/08/2021 | 05/09/2021 | Brainstorming |
| Organizar e definir os integrantes do grupo. | TODOS | 23/08/2021 | 05/09/2021 | Reunião com todos os integrantes |
| Trazer sugestões e ideias. | TODOS | 23/08/2021 | 05/09/2021 | Brainstorming |
| Realizar levantamento bibliográfico. | TODOS | 23/08/2021 | 05/09/2021 | Pesquisa científica |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 26/08/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 02/09/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Pesquisar doenças endêmicas em evidência. | TODOS | 06/09/2021 | 19/09/2021 | Pesquisa científica. |
| Definir o problema a ser resolvido e o contexto Definir a pergunta norteadora | TODOS | 06/09/2021 | 19/09/2021 | Através dos dados disponíveis filtrados do questionário e das entrevistas. |
| Definir e Organizar objetivos a serem propostos e possíveis soluções | TODOS | 06/09/2021 | 19/09/2021 | Reunião com os integrantes. |
| Pesquisar arquiteturas e tecnologias envolvidas. | TODOS | 06/09/2021 | 19/09/2021 | Pesquisa na internet. |
| Elaborar plano de ação. | TODOS | 06/09/2021 | 19/09/2021 | Reunião com os integrantes. |
| Elaborar breve questionário | ALEXANDRE E VICTOR | 06/09/2021 | 19/09/2021 | Reunião com os integrantes. |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 09/09/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 16/09/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Entrega do Plano de Ação. | VICTOR | 20/09/2021 | 20/09/2021 |  |
| Definir o Título. | TODOS | 20/09/2021 | 03/10/2021 |  |
| Elaborar objetivos – geral e específicos. | VICTOR | 20/09/2021 | 03/10/2021 |  |
| Elaborar justificativa e delimitação do problema. | LEILA | 20/09/2021 | 03/10/2021 |  |
| Elaborar Introdução e fundamentação teórica. | ALEXANDRE | 20/09/2021 | 03/10/2021 |  |
| Elaborar os Materiais e Métodos. | JULIO | 20/09/2021 | 03/10/2021 |  |
| Elaborar resumo. | VICTOR | 20/09/2021 | 03/10/2021 |  |
| Organizar da referência bibliográfica | TODOS | 20/09/2021 | 03/10/2021 |  |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 23/09/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 30/09/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial), coletar sugestões com a comunidade externa; entregar do Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Entregar o Relatório Técnico-Científico Parcial | TODOS | 04/10/2021 | 17/10/2021 |  |
| Analisar respostas obtidas no questionário | TODOS | 04/10/2021 | 17/10/2021 |  |
| Elaborar Proposta do Protótipo | TODOS | 04/10/2021 | 17/10/2021 |  |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 07/10/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 14/10/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do relatório parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Entrega Relatório Parcial. | VICTOR | 18/10/2021 | 18/10/2021 |  |
| Desenvolver o Protótipo | TODOS | 18/10/2021 | 31/10/2021 |  |
| Testar o Funcionamento e a Interface | TODOS | 18/10/2021 | 31/10/2021 |  |
| Levantar bibliografias que corroboram com o protótipo | TODOS | 18/10/2021 | 31/10/2021 |  |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 21/10/2021 |  |  |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 28/10/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Revisar o Desenvolvimento da Solução | TODOS | 01/11/2021 | 14/11/2021 |  |
| Elaborar Considerações Finais. | ALEXANDRE E LEILA | 01/11/2021 | 14/11/2021 |  |
| Realizar a revisão Geral do Relatório Final | VICTOR E JULIO | 01/11/2021 | 14/11/2021 |  |
| Realizar avaliação colaborativa. | TODOS | 01/11/2021 | 14/11/2021 |  |
| Analisar os resultados | TODOS | 01/11/2021 | 14/11/2021 |  |
| Finalizar o protótipo | TODOS | 01/11/2021 | 14/11/2021 |  |
| Elaborar roteiro e textos do vídeo explicativo | VICTOR E LEILA | 01/11/2021 | 14/11/2021 |  |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 04/11/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 11/11/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Fazer a Narração | ALEXANDRE E VICTOR | 15/11/2021 | 28/11/2021 |  |
| Fazer a Edição e Upload do vídeo no Youtube | ALEXANDRE E JULIO | 15/11/2021 | 28/11/2021 |  |
| Entregar o Relatório Final com link da Apresentação. | TODOS | 29/11/2021 | 29/11/2021 |  |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 18/11/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |
| Reunião com os integrantes do grupo para analisar as tarefas a serem realizadas. | TODOS | 25/11/2021 |  | Reunião semanal com todos os integrantes do grupo. |